表一

| 建设项目名称 | 新乡市鼎丰纸制品有限公司纸制品加工项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市鼎丰纸制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区凤鸣路005号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 分切纸张、分切标签纸、印刷标签纸、有机硅离型纸、塑料纸杯 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 分切纸张10000t/a、分切标签纸1400万m2/a、印刷标签纸600万m2/a、有机硅离型纸2000t/a、纸杯8000t/a、塑料纸杯2.5亿个/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 分切纸张3500t/a、分切标签纸320万m2/a、印刷标签纸480万m2/a、有机硅离型纸1000t/a、塑料纸杯0.125亿个/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2025.5 | 开工建设时间 | 2025.6 |  |  |
| 调试时间 | 2025.9~2025.12 | 验收现场监测时间 | 2025.12 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 5000 | 环保投资总概算 | 200 | 比例 | 4% |
| 实际总概算 | 2000 | 环保投资 | 70 | 比例 | 3.5% |
| 验收监测依据 | - 1.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； - 2.《中华人民共合国大气污染防治法》（2018年1月1日）； - 3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020年9月1日）； - 4.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）； - 5.《国家危险废物名录》（2025年版）； - 6.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（2021年7月1日）； - 7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） - 8.《建设项目环境保护管理条例》（2021年10月1日）； - 9.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月15日）； - 10.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； - 11.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号）（2020.12.13） - 12.《新乡市鼎丰纸制品有限公司纸制品加工项目环境影响报告表》，新乡市世青环境技术有限公司，2025年5月； - 13.新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局关于《新乡市鼎丰纸制品有限公司纸制品加工项目环境影响报告表》的批复（新经环表审[2025]3号、2025.5.15）。 - 14.新乡市鼎丰纸制品有限公司排污许可证，许可证编号：914107000664944615001P。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 1、废气 - 本次验收工程产生的废气主要为不干胶标签纸生产过程中复合工序、印刷工序、覆膜工序产生的非甲烷总烃；危废间废活性炭储存过程产生的非甲烷总烃；塑料杯生产过程中注塑工序产生的非甲烷总烃，污染物执行标准如下表所示。 - 表1 废气污染物排放标准 标准名称; 生产工序; 污染因子; 标准限值. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 复合工序、印刷工序、覆膜工序; 非甲烷总烃; 有组织40mg/m3. 速率1kg/h. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单; 注塑工序; 非甲烷总烃; 有组织60mg/m3. 无组织4.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）; 危废贮存; 非甲烷总烃; 有组织120mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37800-2019）; /; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3. - 除上述标准外，企业还需满足： - 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品A级企业绩效分级指标中有组织非甲烷总烃排放浓度不高于20mg/m3，VOCs治理设施去除率达到80%及以上、生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1h NMHC平均浓度低于2mg/m³的限值要求； - 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（环办便函[2020]340号）包装印刷行业绩效分级指标A级分级中非甲烷总烃有组织排放浓度20-30mg/m3；无组织非甲烷总烃1h平均值不高于6mg/m3、任意一次浓度不高于20mg/m3； - 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业非甲烷总烃有组织80mg/m3、无组织2.0mg/m3。 - 2、废水 - 本次验收工程废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后由集聚区污水管网排入新乡市小店污水处理厂（二期）处理。 - 表2 废水污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 河南新投环保科技有限公司(新乡市小店污水处理厂（二期）; COD; 350mg/L. SS; 150mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 4mg/L. TN; 40mg/L. - 3、噪声 - 本次验收工程运行期噪声源主要有风机、印刷机、覆膜机、吸塑机和注塑机等，各厂界噪声执行标准如下表所示。 - 表3 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65dB(A); 55dB(A). - 4、固废 - 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |

表二

工程建设内容： - 1、项目情况 - 本项目环评报告未说明分期建设，因市场原因，企业按实际生产建设情况进行分期建设。本次一期产品方案为：分切纸张3500t/a、分切标签纸320万m2/a、印刷标签纸480万m2/a、有机硅离型纸1000t/a、塑料纸杯0.125亿个/a，剩余产品及配套设备于后期建设，目前一期已建设完成。根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对一期项目匹配的设备、配套环保设施进行验收。 - 2、项目地理位置 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区凤鸣路005号，项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。 本项目 科瑞 制冷 无名厂房 祥和 机械 和光科技 比例尺1:12000 冯堤社区 魏堤社区 新乡职业技术学院 家属院 张兴庄社区 和光科技 图1 项目周边环境图 - 3、项目基本情况 - 项目基本建设情况见下表。 - 表4 项目基本概况一览表 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 建设单位; 新乡市鼎丰纸制品有限公司; 新乡市鼎丰纸制品有限公司; 一致. 产品方案; 分切纸张10000t/a、分切标签纸1400万m2/a、印刷标签纸600万m2/a、有机硅离型纸2000t/a、纸杯8000t/a、塑料纸杯2.5亿个/a; 分切纸张3500t/a、分切标签纸320万m2/a、印刷标签纸480万m2/a、有机硅离型纸1000t/a、塑料纸杯0.125亿个/a; 一期建设内容. 项目地址; 新乡市经济开发区凤鸣路与兴业街交叉口东南角; 河南省新乡市新乡经济技术开发区凤鸣路005号; 实为同一地点. 占地面积; 30000m2; 30000m2; 一致. 总投资; 5000万; 2000万; 一期投资. 劳动制度; 员工定员150人，三班制（每班8小时），年工作330天; 员工定员50人，三班制（每班8小时），年工作330天; 一期人员. 本项目在实际建设过程中与环评相比，项目建设单位、项目地址、占地面积均未发生变动，产品方案、总投资及劳动定员均为一期项目实际情况。 - 4、项目主要组成 - 项目基本建设情况见下表。 - 表5 项目主要组成情况一览表 项目; 建设内容; 环评及批复内容; 实际建设内容; 是否与环评一致. 主体工程; 2#生产车间; 1座，一层，占地面积9000m2; 1座，一层，占地面积9000m2; 一致. 3#生产车间; 1座，三层，占地面积18000m2; 1座，三层，占地面积18000m2; 一致. 4#生产车间; 1座，三层，占地面积18000m2; 1座，三层，占地面积18000m2; 一致. 储运工程; 仓库; 占地面积4500m2，位于2#生产车间; 占地面积4500m2，位于2#生产车间; 一致. 辅助工程; 办公楼; 1座，位于1#建筑的1F、2F，占地面积960m2; 1座，位于1#建筑的1F、2F，占地面积960m2; 一致. 实验室; 1座，位于1#建筑的3F、4F，占地面积960m2; 1座，位于1#建筑的3F、4F，占地面积960m2; 一致. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池; 生活污水; 化粪池; 一致. 网纹辊清洗废水; 隔油池+一体化污水处理设施处理后回用于清洗工序，不外排; 实际建设不涉及生产废水，生产废水治理设施不再建设. 反冲洗废水. 冷却水; 循环使用，不外排; 冷却水; 循环使用，不外排; 一致. 废气; 复合; 集气罩收集; 复合; 集气罩收集; 一致. 纸制品印刷; 密闭间负压收集; 纸制品印刷; 密闭间负压收集; 一致. 覆膜; 集气罩收集; 覆膜; 集气罩收集; 一致. 废活性炭储存; 密闭间负压收集; 废活性炭储存; 密闭间负压收集; 一致. 烘干; 密闭管道收集; 烘干; /; 不涉及烘干废气. 淋膜; 集气罩收集; 淋膜; /; 一期项目不涉及. 打杯; 集气罩收集; 打杯; /; 一期项目不涉及. 塑料制品 印刷; 密闭间负压收集; 塑料制品 印刷; 密闭间负压收集; 一致. 注塑; 密闭间负压收集; 注塑; 密闭间负压收集; 一致. 拉片、吸塑; 拉片、吸塑; /; 一期项目不涉及. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废间; 1座，一层，占地面积50m2; 一般固废间; 1座，一层，占地面积50m2; 一致. 危废贮存库; 1座，一层，占地面积50m2; 危废贮存库; 1座，一层，占地面积22m2; 危废贮存库面积减少. 公用工程; 电; 由国家电网提供; 由国家电网提供; 一致. 天然气; 园区集中供气管网（国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司）; 园区集中供气管网（国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司）; 一致. 水; 园区集中供水管网; 园区集中供水管网; 一致. - 本项目在实际建设过程中与环评相比，主要存在以下变动： - 实际生产过程中不涉及生产废水的产生，因此不再建设生产废水治理设施； - 烘干工序采用电加热烘干，不再使用天然气作为燃料，不涉及烘干废气； - 实际建设危废贮存库面积由50m2变更为22m2，危废贮存库面积减少； - 淋膜、打杯工序为纸杯产品工艺，拉片、吸塑工序为吸塑塑料纸杯产品工艺，均不在本次一期验收范围内。 - 5、工程主要设备 本次验收项目生产设备一览表如下。 - 表6 本次一期验收设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设（一期）; 一致性. 型号; 数量; 型号; 数量. 分切纸张. 1; 分切机; AD320; 28; AD320; 10; 一期建设内容. 2; 包装机; BSP5035; 3; BSP5035; 1. 不干胶标签纸. 3; 涂胶机; /; 2; /; 1; 一期建设内容. 4; 分切机; HCX-900; 20; HCX-900; 8. 5; 印刷机; ZX320; 5; ZX320; 4. 6; 覆膜机; /; 2; /; 1. 7; 模切机; RBJ330; 10; RBJ330; 6. 8; 验标机; DH-350#; 5; DH-350#; 3. 9; 包装机; BSP5035; 3; BSP5035; 2. 有机硅离型纸. 10; 涂硅机; /; 2; /; 1; 一期建设内容. 11; 包装机; BSP5035; 2; BSP5035; 1. 纸杯. 12; 淋膜机; /; 1; 非本次一期验收范围. 13; 打杯机; /; 10. 14; 印刷机; ZX320; 5. 15; 包装机; BSP5035; 4. 塑料杯. 17; 拉片机; /; 1; /; 0; 未建设吸塑工艺设备，仅建设一期注塑工艺设备. 18; 注塑机; /; 15; /; 4. 19; 吸塑机; /; 4; /; 0. 20; 印刷机; /; 8; /; 4. 21; 包装机; BSP5035; 3; BSP5035; 1. - 6、原辅材料消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 表7 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际生产用量; 备注. 分切纸张. 1; 热敏纸、铜版纸、无碳纸、双胶纸; 10000t/a; 3500t/a; 一期项目原辅材料消耗折合满负荷后与环评基本一致. 2; 纸箱; 10万个/a; 3.5万个/a. 不干胶标签纸. 1; 热熔胶; 80t/a; 32; 一期项目原辅材料消耗折合满负荷后与环评基本一致. 2; 热敏纸、铜版纸、无碳纸、双胶纸; 5000t/a; 2000. 3; 不干胶底纸; 1000万平方米/a; 400. 4; 不干胶; 1000; 400. 5; 水性油墨; 2t/a; 1.6. 6; 柔性版、ps版; 0.3t/a; 0.24. 7; 润版液; 0.15t/a; 0.12. 8; 预涂膜; 4.5t/a; 3.6. 9; 纸箱; 15万个/a; 6万个. 有机硅离型纸. 1; 有机硅离型剂; 10t/a; 5; 一期项目原辅材料消耗折合满负荷后与环评基本一致. 2; 离型纸; 2000t/a; 1000. 3; 天然气; 50万; 0. 4; 纸箱; 5万; 2.5万. 纸杯. 1; 卡纸; 8000t/a; 非本次一期验收范围. 2; PE颗粒; 8t/a. 3; 水性油墨; 2t/a. 4; 柔性版、ps版; 0.3t/a. 5; 润版液; 0.15t/a. 6; 纸箱; 10万个/a. 塑料制品. 1; 水性油墨; 4.5t/a; 0.225; 一期项目原辅材料消耗折合满负荷后与环评基本一致. 2; UV油墨; 3.5t/a; 0.175. 3; 柔性版、ps版; 0.4t/a; 0.02. 4; 润版液; 0.2t/a; 0.01. 5; PE颗粒; 1250t/a; 62.5. 6; PP颗粒; 1250t/a; 62.5. 7; 纸箱; 10万个/a; 0.5. 公用. 1; 电; 400万kw·h; 160万kw·h; 一期项目实际能耗. 2; 水; 2000m3/a. 3; 纯水; 990m3/a. - 本项目验收期间原辅材料消耗与环评批复基本一致。

主要工艺流程及产污环节 - 本次一期验收项目主要产品为分切纸张、分切标签纸、印刷标签纸、有机硅离型纸和注塑塑料纸杯，实际生产工艺流程与环评及批复基本一致。 - 1、生产工艺流程 - （1）分切纸张 - 注：N 噪声；S 固废 - 图2 分切纸张生产工艺及产污工序 - 生产工艺流程详细说明如下： - 1）分切：外购纸张（热敏纸、铜版纸、无碳纸、双胶纸）等通过分切机分切成合适的大小，即为成品。分切过程中会产生边角料，设备运行会产生噪声。 - 2）包装：使用包装机将分切后的纸张（热敏纸、铜版纸、无碳纸、双胶纸等）进行包装，包装过程中会产生噪声。 - （2）不干胶标签纸（分切标签纸和印刷标签纸） - 注：G 废气；N 噪声；S 固废 - 图3 不干胶标签纸生产工艺及产污工序 - 生产工艺流程详细说明如下： - 1）复合：通过涂胶机将加热熔化后的热熔胶均匀地涂布在不干胶底纸的表面，再将面材（热敏纸、铜版纸、无碳纸、双胶纸等）复合在涂有热熔胶的不干胶底纸表面，该工序使用电加热，加热温度为100℃。复合过程中会产生废气，涂胶机工作过程中会产生噪声。 - 2）分切：根据订单需求使用分切机将不干胶分切成合适的大小。分切后的产品，一部分包装后即为成品（分切标签纸），另一部分继续进行其他工序。分切过程中会产生边角料，分切机运行过程中会产生噪声。 - 3）印刷：根据产品的不同选择合适的印刷机，将分切好的不干胶纸卷和印版安装于印刷机上。使用水性油墨，通过墨辊、橡皮布滚筒与印版之间的压力，首先将印版上的图文转印于墨辊上的橡皮布上，然后再经墨辊将图文转印在纸张上，完成印刷。印刷过程使用润版液，在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的水性油墨向空白部分的浸润，防止脏版。印刷过程会产生废气和噪声，印版和橡皮布定期更换，会产生固废。 - 4）覆膜：将预涂膜平铺于印刷后的不干胶纸上，一起送入覆膜机加热至100℃左右，在此温度下预涂膜背面的热熔胶融化并在压力的作用下将预涂膜均匀的覆盖于不干胶纸上。此过程会产生废气和噪声。 - 5）模切：将覆膜后的标签纸放入模切机上模切。模切过程中会产生废边角料，模切机运行过程中会产生噪声。 - 6）检标：经过检标机对标签质量进行检查，此过程会产生噪声和不合格品。 - 7）分切：将合格的标签纸进行分切。分切过程会产生废边角料，分切机运行会产生噪声。 - 8）包装：将分切后的产品通过包装机进行包装，即为成品。 - （3）有机硅离型纸 - 注：G 废气；N 噪声；S 固废 - 图4 有机硅离型纸生产工艺及产污工序 - 1）涂硅：有机硅离型剂是一种形成交联的不粘表面的涂层，用于纸张的隔水、隔油，通过涂硅机表面的刮刀将有机硅离型剂均匀地涂抹在离型纸表面。涂硅机运行过程中会产生噪声。 - 2）烘干：该过程是通过涂硅机自带的烘箱完成的。通过电加热至120℃，再通过底部的滚轴将离型纸传送至烘箱中，直接烘干。有机硅离型剂的主要成分为聚硅氧烷，其中硅醇（Si-OH）基团在在加热时脱水缩合，形成Si-O-Si键，并释放水。线性聚硅氧烷通过端基缩合形成交联结构，会有多个这样的反应，形成三维网络。随着反应的进行，有机硅离型剂的粘度不断增加，最终形成固态涂层。涂硅机运行过程中会产生噪声。 - 3）分切：将烘干后的有机硅离型纸根据订单需求分切成合适的大小，即为成品。分切过程中会产生边角料，分切机运行过程中会产生噪声。 - （4）注塑塑料杯 - 注：G 废气；N 噪声；S 固废 - 图5 塑料杯注塑工艺及产污工序 - 1）注塑：将注塑机预热至一定的温度，通过自动上料机将外购的塑料颗粒（PP颗粒或PE颗粒）加入注塑机的上料口。塑料颗粒在注塑机内熔化，通过注塑机的螺杆将熔融状态的塑料颗粒注射到模具中。PE颗粒熔化过程中会产生废气，注塑机运行过程会产生噪声。 - 2）冷却固化：采用间接冷却的方法，本使用纯水对塑料杯进行冷却，使塑料杯的形状和尺寸保持稳定。 - 3）印刷：选择合适的印刷机，将塑料杯固定于印刷机上。使用UV油墨或者水性油墨，通过墨辊、橡皮布滚筒与印版之间的压力，首先将印版上的图文转印于墨辊上的橡皮布上，然后再经墨辊将图文转印在塑料杯上，完成印刷，印刷后即为成品。印刷过程中会产生废气，印刷机运行过程中会产生噪声。印版和橡皮布定期更换，会产生固废。 - 4）包装：将印刷好的塑料杯进行包装。包装过程中会产生噪声。 - 2、产污环节 - 本次验收项目产污环节见下表。 - 表8 本项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后由污水管网排入新乡市小店污水处理厂（二期）集中处理. 冷却水; COD、SS; 循环使用，定期补充不外排. 废气; 复合; 非甲烷总烃; 集气罩收集; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置TA001; 15m高排气筒DA001. 纸制品印刷; 密闭间负压收集. 覆膜; 集气罩收集. 废活性炭储存; 密闭间负压收集. 塑料制品印刷; 密闭间负压收集. 注塑; 密闭间负压收集. 噪声; 印刷机、覆膜机、包装机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 分切、模切; 废边角料; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 检标; 不合格产品. 危险废物; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置; 废催化剂; 集中收集后危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置. 废活性炭. 印刷; 印刷废物. 清洗; 废抹布. 原料; 废水性油墨桶. 印刷机; 废UV灯管.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废气 - 本次验收工程产生的废气主要为不干胶标签纸生产过程中复合工序、印刷工序、覆膜工序产生的非甲烷总烃；危废间废活性炭储存过程产生的非甲烷总烃；塑料杯生产过程中注塑工序产生的非甲烷总烃。 - 复合工序、覆膜工序废气经集气罩收集，印刷工序、废活性炭储存、注塑废气经密闭间负压收集后，全厂有机废气一同经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后，通过15m高排气筒DA001有组织排放。 - 本项目各工段废气治理措施工艺流程见下图。 - 图6 本次验收项目废气治理工艺路线图 - 废水 - 本次验收工程废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后由集聚区污水管网排入新乡市小店污水处理厂（二期）处理。 - 图7 本次验收项目废水治理工艺路线图 - 噪声 - 本次验收项目主要的噪声源为风机、印刷机、覆膜机、吸塑机和注塑机等生产设备运行噪声，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等相应的降噪措施。 - 图8 噪声治理流程示意图 - 固废 本次验收项目一般废物为分切、模切过程中产生的废边角料以及检标过程中产生的不合格产品。危险废物包括“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”运行过程中产生的废催化剂和废活性炭；印刷过程中产生的废抹布、废水性油墨桶、印刷废物（废版、废橡皮布）和废UV灯管。 一般固废暂存于厂内一座50m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物暂存于厂内一座22m2的危险废物贮存库内，定期交由有资质单位集中处置，危险废物贮存库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 - 环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 - 表9 本项目环保投资一览表 类别; 产污环节; 环评批复防治措施; 实际建设防治措施; 投资 （万元）. 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池; 5. 生产废水; 经“隔油池+一体化污水处理设施”处理后回用于清洗工序，不外排; 不涉及生产废水，不再建设废水治理设施; /. 冷却水; 循环使用，定期补充不外排; 循环使用，定期补充不外排. 废气; 复合; 集气罩; “活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置TA001+15m高排气筒DA001; 集气罩; “活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置TA001+15m高排气筒DA001; 45. 纸制品印刷; 密闭间; 密闭间. 覆膜; 集气罩; 集气罩. 废活性炭储存; 密闭间; 密闭间. 淋膜; 集气罩; “活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置TA005+15m高排气筒DA003; 本次验收项目不涉及. 打杯; 集气罩. 拉片; 集气罩. 塑料制品印刷; 密闭间; 密闭间; “活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置TA001+15m高排气筒DA001. 注塑; 密闭间; “活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置TA006+15m高排气筒DA004; 密闭间. 吸塑; 密闭间; 本次验收项目不涉及. 烘干; 低氮燃烧装置TA002、TA003+袋式除尘器TA004+15m高排气筒DA002; 本次验收烘干工序实际无废气产生; /. 无组织废气; 项目运营过程中均在封闭车间内生产，除物料进出外，大门保持关闭; 项目运营过程中均在封闭车间内生产，除物料进出外，大门保持关闭; 5. 固体 废物; 一般固废; 一般固废间50m2; 一般固废间50m2; 2. 危险废物; 危废贮存库50m2; 危废贮存库22m2; 5. 噪声; 高噪声设备; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 8. 合计; 70.

- 厂区平面布置及监测点位图 - 图9 验收期间监测点位示意图 - 项目变动情况分析 本次一期验收工程实际建设情况、厂址位置、平面布置、原辅材料、生产规模和生产工艺等方面均与环评及批复要求基本一致。与环评批复不一致的地方有： （1）废气治理工艺路线变动： ①厂区目前各产污工序较为集中，污染物种类均为非甲烷总烃，因此全厂非甲烷总烃通过厂内一套“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”TA001处理后，通过15m高排气筒DA001有组织排放。 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本次废气治理设施工艺未变化，仅治理路线优化，不会导致新增排放污染物种类，不会导致非甲烷总烃排放量增加，不会导致文件中第6条中所列情形发生，因此不属于重大变动。 ②本项目有机硅离型纸生产过程中的烘干工序实际使用热灯管进行烘干，采用电加热至100℃左右，不再使用天然气作为热源，因此该工序无污染物排放，无需收集处理。 （2）生产废水治理设施不再建设：原环评中项目生产废水包括网纹辊清洗废水，和污水处理设施的反冲洗废水，由于项目印刷工序油墨废弃量极少，仅用抹布擦拭网纹辊即可清理干净，无需使用清水冲洗网纹辊，项目不再产生网纹辊清洗废水，无需设置污水处理设施，故反冲洗废水也不再产生，因此生产废水治理设施将不再建设。 （3）危废贮存库面积变动：原环评批复要求设置1座50m2的危废贮存库，项目由于受场地限制导致危废贮存库最大面积仅可设置为22m2，公司将承诺增加危废转移频次，保证危险废物不在厂内过久暂存，在采取上述措施的情况下，危险废物贮存库面积降低不会影响项目的正常运行。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，不涉及文中所列条目，不属于重大变动。 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： - 表10 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 未变化; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本次一期验收工程规模未变化; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本次一期验收工程项目地点未发生变化; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本次一期验收工程全部以电作为能源，不再使用天然气，未导致所列情形发生; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本次一期验收工程不涉及生产废水，未建设废水污染防治措施; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 未增加废气主要排放口，排放口高度未降低; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 综上，本次验收项目变动不属于重大变动，原环评的环境影响评价结论未发生变化。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡市鼎丰纸制品有限公司纸制品加工项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

- 2、审批部门审批决定 新经环表审[2025]3号 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局 关于对《新乡市鼎丰纸制品有限公司纸制品加工项目》的批复 新乡市鼎丰纸制品有限公司： 你单位上报的由新乡市世青环境技术有限公司环评工程师郭桦(职业资格证书管理号：20201103541000000009)主持编制的《新乡市鼎丰纸制品有限公司纸制品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。 一、该《报告表》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资5000万元，在新乡市经济开发区凤鸣路与兴业街交叉口东南角新建厂房建设纸制品加工项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：复合、覆膜、纸制品印刷废气、废活性炭储存废气经收集后采用“活性炭吸脱附+催化燃烧装置”处理，尾气经15m高的排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015(含2024修改单)表5非甲烷总烃有组织浓度60mg/m³的标准限值；满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号文)其他行业(非甲烷总烃有组织浓度：80mg/m³，去除效率70%)的限值要求；满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m3、排放速率不高于1.0kg/h的限值要求；以及满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)中的相关要求。 天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后进入袋式除尘器，尾气经15m高的排气筒排放，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2-二级3.5kg/h(15m高排气筒)，排放浓度120mg/m³的标准要求；满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m³的限值要求。SO2、NOx排放浓度满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1 SO2 200mg/m³、NOx300mg/m³标准限值，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2024年修订版)》中的相关要求。 淋膜、打杯废气、塑料制品印刷废气采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，尾气经15m高排气筒排放。非甲烷总烃有组织排放可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015(含2024修改单)表5非甲烷总烃有组织浓度60mg/m3的标准限值；满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号文)其他行业(非甲烷总烃有组织浓度：80mg/m3,去除效率70%)的限值要求；满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m³、排放速率不高于1.0kg/h的限值要求；满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)中的相关要求。注塑、拉片、吸塑废气采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理，尾气经15m高排气筒排放。非甲烷总烃有组织排放可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015(含2024修改单)表5非甲烷总烃有组织浓度60mg/m³的标准限值；满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号文)其他行业(非甲烷总烃有组织浓度：80mg/m³，去除效率70%)的限值要求；以及满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2024年修订版)中的相关要求。 严格按照环评报告要求全过程控制无组织废气排放，厂界颗粒物须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求。厂界非甲烷总烃须满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号文)的要求。 2、废水：生活污水经化粪池处理后由管网排入河南新投环保科技有限公司(新乡市小店污水处理厂(二期))进一步处理。网纹辊清洗废水和反冲洗废水经厂区“隔油池+一体化污水处理设施”处理后回用，不外排。外排水质须满足河南新投环保科技有限公司(新乡市小店污水处理厂二期)收水标准要求。 3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废。一般工业固废须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，危险废物须按《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2023)进行控制。 (三)按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。 四、项目建成后新增污染物总量控制指标为：颗粒物0.0143t/a，SO2 0.1000t/a、NOx 0.4675t/a，COD 0.0300t/a、NH3-N 0.000173t/a。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 经办人：马蕾 2025年5月15日

- 3、本项目落实环评批复情况 表11 项目落实环评批复情况 批复情况; 落实情况. - 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资5000万元，在新乡市经济开发区凤鸣路与兴业街交叉口东南角新建厂房建设纸制品加工项目。; 已落实，实际分期建设，本次验收范围为一期验收工程. - 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。; 已落实，已公开. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：复合、覆膜、纸制品印刷废气、废活性炭储存废气经收集后采用“活性炭吸脱附+催化燃烧装置”处理，尾气经15m高的排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015(含2024修改单)表5非甲烷总烃有组织浓度60mg/m³的标准限值；满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号文)其他行业(非甲烷总烃有组织浓度：80mg/m³，去除效率70%)的限值要求；满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m3、排放速率不高于1.0kg/h的限值要求；以及满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)中的相关要求。 天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后进入袋式除尘器，尾气经15m高的排气筒排放，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2-二级3.5kg/h(15m高排气筒)，排放浓度120mg/m³的标准要求；满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m³的限值要求。SO2、NOx排放浓度满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1 SO2 200mg/m³、NOx300mg/m³标准限值，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2024年修订版)》中的相关要求。 淋膜、打杯废气、塑料制品印刷废气采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，尾气经15m高排气筒排放。非甲烷总烃有组织排放可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015(含2024修改单)表5非甲烷总烃有组织浓度60mg/m3的标准限值；满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号文)其他行业(非甲烷总烃有组织浓度：80mg/m3,去除效率70%)的限值要求；满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m³、排放速率不高于1.0kg/h的限值要求；满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)中的相关要求。注塑、拉片、吸塑废气采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理，尾气经15m高排气筒排放。非甲烷总烃有组织排放可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015(含2024修改单)表5非甲烷总烃有组织浓度60mg/m³的标准限值；满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号文)其他行业(非甲烷总烃有组织浓度：80mg/m³，去除效率70%)的限值要求；以及满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2024年修订版)中的相关要求。 严格按照环评报告要求全过程控制无组织废气排放，厂界颗粒物须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求。厂界非甲烷总烃须满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号文)的要求。 2、废水：生活污水经化粪池处理后由管网排入河南新投环保科技有限公司(新乡市小店污水处理厂(二期))进一步处理。网纹辊清洗废水和反冲洗废水经厂区“隔油池+一体化污水处理设施”处理后回用，不外排。外排水质须满足河南新投环保科技有限公司(新乡市小店污水处理厂二期)收水标准要求。 3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废。一般工业固废须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，危险废物须按《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2023)进行控制。; 已落实，各项污染物达标排放. （三）按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网; 已落实，安装用电监控和视频监控. - 四、项目建成后新增污染物总量控制指标为：颗粒物0.0143t/a，SO2 0.1000t/a、NOx 0.4675t/a，COD 0.0300t/a、NH3-N 0.000173t/a; 已落实，严格按照总量控制指标运行. - 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实，试生产前已重新申请排污许可证. - 六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实. - 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实，项目按计划开工建设，实际建设发生的变动不属于重大变动，. - 由上表可知，本项目实际建设已落实环评批复中的各项要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡市鼎丰纸制品有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及检测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及仪器一览表 序号; 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号; 检出限. 1; 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC112N; 0.07mg/m3. 2; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 3; 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 酸式滴定管50mL; 4mg/L. 4; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89; 万分之一电子天平 JJ224BC; 4mg/L. 5; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 可见分光光度计上海佑科721/3级; 0.025mg/L. 6; 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计 UV-1500pc/3级; 0.05mg/L. 7; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89; 可见分光光度计上海佑科721/3级; 0.01mg/L. 8; 噪声; 厂界 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688型; /. 2、质量控制措施 （1）按照《固定污染源监测质量与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 （2）样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 （3）监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 （4）监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 1、验收执行标准 ①废气 - 表13 废气污染物排放标准 标准名称; 生产工序; 污染因子; 标准限值. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 复合工序、印刷工序、覆膜工序; 非甲烷总烃; 有组织40mg/m3. 速率1kg/h. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单; 注塑工序; 非甲烷总烃; 有组织60mg/m3. 无组织4.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）; 危废贮存; 非甲烷总烃; 有组织120mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37800-2019）; /; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3. - 除上述标准外，企业还需满足： - 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品A级企业绩效分级指标中有组织非甲烷总烃排放浓度不高于20mg/m3，VOCs治理设施去除率达到80%及以上、生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1h NMHC平均浓度低于2mg/m³的限值要求； - 重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（环办便函[2020]340号）包装印刷行业绩效分级指标A级分级中非甲烷总烃有组织排放浓度20-30mg/m3；无组织非甲烷总烃1h平均值不高于6mg/m3、任意一次浓度不高于20mg/m3； - 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业非甲烷总烃有组织80mg/m3、无组织2.0mg/m3。 ②废水 - 表14 废水污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 河南新投环保科技有限公司(新乡市小店污水处理厂（二期）; COD; 350mg/L. SS; 150mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 4mg/L. TN; 40mg/L. ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表15。 - 表15 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65dB(A); 55dB(A). 2、总量控制指标 环评中项目建成后全厂总量控制指标：颗粒物0.0143t/a、SO2 0.1t/a、NOx 0.4675t/a、非甲烷总烃0.3738t/a、COD 0.0475t/a、NH3-N 0.0024t/a。 本次一期验收工程总量控制指标为：有组织非甲烷总烃0.0682t/a、COD 0.0158t/a、NH3-N 0.0008t/a。 3、验收监测内容 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、采样点位、监测频次见下表。 表16 验收监测内容一览表 检测类别; 检测内容; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; DA001 有机废气排放口1#; 非甲烷总烃; 连续检测2天， 每天检测3次。. 无组织废气; 上风向#1; 非甲烷总烃; 连续检测2天， 每天检测3次。. 下风向#2. 下风向#3. 下风向#4. 印刷车间外. 噪声; 东厂界; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼夜检测1次。. 南厂界. 西厂界. 北厂界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表17 一期验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 一期设计生产规模; 一期实际生产规模; 运行负荷（%）. 2025.12.4; 分切纸张; 11.67t/d; 11.08t/d; 95%. 分切标签纸; 1.07万m2/d; 1.02万m2/d; 95%. 印刷标签纸; 1.6万m2/d; 1.52万m2/d; 95%. 有机硅离型纸; 3.34t/d; 3.17t/d; 95%. 塑料纸杯; 4.167万个/d; 3.958万个/d; 95%. 2025.12.5; 分切纸张; 11.67t/d; 11.08t/d; 95%. 分切标签纸; 1.07万m2/d; 1.01万m2/d; 94%. 印刷标签纸; 1.6万m2/d; 1.52万m2/d; 95%. 有机硅离型纸; 3.34t/d; 3.17t/d; 95%. 塑料纸杯; 4.167万个/d; 3.957万个/d; 95%. 备注：生产负荷由新乡市鼎丰纸制品有限公司提供。.

验收监测结果： 一、污染物排放监测结果 1、废气监测结果 （1）有组织废气监测结果 有组织废气污染物监测结果见下表。 表18 有组织废气监测结果表= 采样日期; 采样点位; 频次; 废气流量(m3/h); 颗粒物. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 2025.12.04; DA001进口; 1; 12239; 6.51; 7.97×10-2. 2; 12732; 5.75; 7.32×10-2. 3; 12710; 5.53; 7.03×10-2. 均值; 12560; 5.93; 7.44×10-2. DA001出口; 1; 13382; 0.57; 7.63×10-3. 2; 13923; 0.51; 7.10×10-3. 3; 13830; 0.52; 7.19×10-3. 均值; 13712; 0.53; 7.31×10-3. 2025.12.05; DA001进口; 1; 12604; 6.24; 7.86×10-2. 2; 12092; 6.54; 7.91×10-2. 3; 12556; 6.82; 8.56×10-2. 均值; 12417; 6.53; 8.11×10-2. DA001出口; 1; 13623; 0.58; 7.90×10-3. 2; 13150; 0.60; 7.89×10-3. 3; 13841; 0.56; 7.75×10-3. 均值; 13538; 0.58; 7.85×10-3. 由上表可知，本次验收项目运行期间，DA001排放口的非甲烷总烃排放浓度为0.51~0.60 mg/m3、排放速率为 0.0071~0.0079kg/h，排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015（含2024修改单）表5非甲烷总烃有组织浓度60mg/m3的标准限值，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m3、排放速率不高于1.0 kg/h的限值要求；满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中包装印刷行业A级企业在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的非甲烷总烃为20-30mg/m3的限值要求；也能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品A级企业绩效分级指标中非甲烷总烃排放浓度不高于20mg/m3的标准要求。 （2）无组织废气监测结果 无组织废气污染物监测结果见下表。 表19 无组织废气监测结果 采样时间; 采样点位; 监测浓度mg/m3; 气象. 非甲烷总烃. 2025.12.04; 第一次; 厂界外下风向1#; 0.47; 天气：多云 温度：5.2℃ 气压：102.1kPa 风向：南 风速：1.3m/s. 厂界外下风向2#; 0.53. 厂界外下风向3#; 0.59. 厂界外下风向4#; 0.77. 厂区内印刷车间外; 1.19. 第二次; 厂界外下风向1#; 0.49; 天气：多云 温度：8.3℃ 气压：101.9kPa 风向：南 风速：1.1m/s. 厂界外下风向2#; 0.52. 厂界外下风向3#; 0.61. 厂界外下风向4#; 0.79. 厂区内印刷车间外; 1.22. 第三次; 厂界外下风向1#; 0.43; 天气：多云 温度：8.7℃ 气压：101.8kPa 风向：南 风速：1.1m/s. 厂界外下风向2#; 0.54. 厂界外下风向3#; 0.62. 厂界外下风向4#; 0.81. 厂区内印刷车间外; 1.23. 2025.12.05; 第一次; 厂界外下风向1#; 0.49; 天气：晴 温度：5.5℃ 气压：102.2kPa 风向：南 风速：1.1m/s. 厂界外下风向2#; 0.51. 厂界外下风向3#; 0.69. 厂界外下风向4#; 0.72. 厂区内印刷车间外; 0.97. 第二次; 厂界外下风向1#; 0.46; 天气：晴 温度：8.9℃ 气压：102.0kPa 风向：南 风速：1.3m/s. 厂界外下风向2#; 0.53. 厂界外下风向3#; 0.61. 厂界外下风向4#; 0.79. 厂区内印刷车间外; 1.13. 第三次; 厂界外下风向1#; 0.45; 天气：晴 温度：8.5℃ 气压：102.0kPa 风向：南 风速：1.1m/s. 厂界外下风向2#; 0.58. 厂界外下风向3#; 0.66. 厂界外下风向4#; 0.75. 厂区内印刷车间外; 1.06. 由上表可知，本次验收项目运行期间，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.43~0.81mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中企业边界非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品A级企业绩效分级指标中企业边界1h NMHC平均浓度低于2mg/m³的限值要求。 厂区内印刷车间外无组织非甲烷总烃排放浓度为0.97~1.23mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品A级企业绩效分级指标中生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³的限值要求。 2、废水监测结果 厂区废水总排口废水监测结果如下表所示。 表20 废水监测结果表 单位：mg/L 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2025.12.04; 厂区废水总排口DW001; 化学需氧量; 115; 105; 109; 102. 悬浮物; 23; 25; 26; 22. 氨氮; 8.75; 9.78; 9.28; 8.37. 总氮; 24.9; 27.6; 26.1; 23.4. 总磷; 0.44; 0.48; 0.48; 0.42. 2025.12.05; 化学需氧量; 128; 118; 126; 120. 悬浮物; 27; 26; 25; 26. 氨氮; 7.64; 8.14; 7.25; 8.31. 总氮; 20.9; 22.1; 19.6; 23.1. 总磷; 0.43; 0.45; 0.47; 0.42. 由上表可知，本次验收项目运行期间，厂区废水总排口DW001各水质因子排放浓度为：化学需氧量102~128mg/L、悬浮物22~27mg/L、氨氮7.25~9.78mg/L、总氮19.6~27.6mg/L、总磷0.42~0.48mg/L。各因子排放浓度能够满足河南新投环保科技有限公司(新乡市小店污水处理厂（二期）收水标准（化学需氧量350mg/L、悬浮物150mg/L、氨氮35mg/L、总氮40mg/L、总磷4mg/L）。 3、噪声监测结果 本项目厂界噪声检测结果见下表。 表21 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测日期; 检测时段; 北厂界. 2025.12.04; 昼间; 57. 夜间; 46. 2025.12.05; 昼间; 56. 夜间; 44. 检测期间，东、南、西厂界均为邻厂共用墙，不具备检测条件. 由检测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：56~57dB（A）、夜间噪声值为：44~46dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 3、固体废物监测 本次验收项目一般废物为分切、模切过程中产生的废边角料以及检标过程中产生的不合格产品。危险废物包括“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”运行过程中产生的废催化剂和废活性炭；印刷过程中产生的废抹布、废水性油墨桶、印刷废物（废版、废橡皮布）和废UV灯管。 一般固废暂存于厂内一座50m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物暂存于厂内一座22m2的危险废物贮存库内，定期交由有资质单位集中处置，危险废物贮存库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 上述固废均能够妥善处置，不外排，本项目不需设置固废监测。 4、污染物排放总量核算 根据监测数据与环评报告，本项目污染物实际排放量与环评批复量见下表。 表23 本次验收项目废气污染物排放量核算汇总 类型; 排放口编号; 污染因子; 排放速率最大值kg/h; 排放时间h/a; 实际年排放量t/a; 验收期间工况; 满负荷下实际年排放量t/a. 废气; DA041; 非甲烷总烃; 0.0079; 7200; 0.0569; 95%; 0.0599. - 表23 本次验收项目废水污染物排放量核算汇总 类型; 排放口编号; 污染因子; 污水处理厂排放浓度; 排放时间d/a; 实际年排放量t/a; 验收期间工况; 满负荷下实际年排放量t/a. 废气; DW001; 化学需氧量; 40; 300; 0.012; 95%; 0.0126. 氨氮; 2; 0.0006; 0.0006. 废水排放量为1m3/d. - 本次验收项目实际排放量与环评批复总量对比情况如下表所示。 表24 本次验收项目污染物总量对比 单位：t/a 污染物; 本次一期验收项目满负荷运行实际排放总量; 一期项目环评批复排放总量. 非甲烷总烃; 0.0599; 0.0682. 化学需氧量; 0.0126; 0.0158. 氨氮; 0.0006; 0.0008. 5、环境管理检查 （1）环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 （2）环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 （3）环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 （4）与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表25 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次验收工程污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本次验收工程实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符，项目变动不属于重大变动. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次验收工程建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 相符. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次验收工程已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次一期验收工程已按环评要求建设环境保护设施，防治环境污染和生态破坏的能力能够满足工程需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 相符. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本工程验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 相符. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本次验收工程符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 相符. - 由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目变动情况不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 - ③本次验收工程产生的废气主要为不干胶标签纸生产过程中复合工序、印刷工序、覆膜工序产生的非甲烷总烃；危废间废活性炭储存过程产生的非甲烷总烃；塑料杯生产过程中注塑工序产生的非甲烷总烃。 - 复合工序、覆膜工序废气经集气罩收集，印刷工序、废活性炭储存、注塑废气经密闭间负压收集后，全厂有机废气一同经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后，通过15m高排气筒DA001有组织排放。 - 本次验收项目运行期间，DA001排放口的非甲烷总烃排放浓度为0.51~0.60 mg/m3、排放速率为 0.0071~0.0079kg/h，排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015（含2024修改单）表5非甲烷总烃有组织浓度60mg/m3的标准限值，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m3、排放速率不高于1.0 kg/h的限值要求；满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中包装印刷行业A级企业在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的非甲烷总烃为20-30mg/m3的限值要求；也能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品A级企业绩效分级指标中非甲烷总烃排放浓度不高于20mg/m3的标准要求。 本次验收项目运行期间，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.43~0.81mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中企业边界非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品A级企业绩效分级指标中企业边界1h NMHC平均浓度低于2mg/m³的限值要求。 - 厂区内印刷车间外无组织非甲烷总烃排放浓度为0.97~1.23mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品A级企业绩效分级指标中生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³的限值要求。 - ④本次验收项目运行期间，厂区废水总排口DW001各水质因子排放浓度为：化学需氧量102~128mg/L、悬浮物22~27mg/L、氨氮7.25~9.78mg/L、总氮19.6~27.6mg/L、总磷0.42~0.48mg/L。各因子排放浓度能够满足河南新投环保科技有限公司(新乡市小店污水处理厂（二期）收水标准（化学需氧量350mg/L、悬浮物150mg/L、氨氮35mg/L、总氮40mg/L、总磷4mg/L）。 ⑤本项目厂界昼间噪声值为：56~57dB（A）、夜间噪声值为：44~46dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 ⑥本次验收项目一般废物为分切、模切过程中产生的废边角料以及检标过程中产生的不合格产品。危险废物包括“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”运行过程中产生的废催化剂和废活性炭；印刷过程中产生的废抹布、废水性油墨桶、印刷废物（废版、废橡皮布）和废UV灯管。 一般固废暂存于厂内一座50m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物暂存于厂内一座22m2的危险废物贮存库内，定期交由有资质单位集中处置，危险废物贮存库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 ⑦本项目折算为满负荷情况下，全厂污染物实际排放量为颗粒物0.0599t/a、COD 0.0126t/a、NH3-N 0.0006t/a，环评一期总量控制指标为颗粒物0.0682t/a、COD 0.0158t/a、NH3-N 0.0008t/a。本项目实际排放总量未超出环评批复总量，本项目污染物排放量能够满足总量指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市鼎丰纸制品有限公司                               填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡市鼎丰纸制品有限公司纸制品加工项目（一期） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2409-410772-04-02-709043 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市新乡经济技术开发区凤鸣路005号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C2231纸和纸板容器制造；C2239其他纸制品制造；C2319包装装潢及其他印刷；C2927日用塑料制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 114°2′55.930″ N 35°16′58.023″ |  |  |
|  | 设计生产能力 | 分切纸张10000t/a、分切标签纸1400万m2/a、印刷标签纸600万m2/a、有机硅离型纸2000t/a、纸杯8000t/a、塑料纸杯2.5亿个/a |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 分切纸张3500t/a、分切标签纸320万m2/a、印刷标签纸480万m2/a、有机硅离型纸1000t/a、塑料纸杯0.125亿个/a |  | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新经环表审[2025]3号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2025.6 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.8 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025.9 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 914107000664944615001P |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡市鼎丰纸制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 95% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 5000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 200 |  | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 2000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 70 |  | 所占比例（%） |  | 3.5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理（万元） |  | 50 | 噪声治理（万元） |  | 8 | 固体废物治理(万元) |  | 7 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡市鼎丰纸制品有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 914107000664944615 |  | 验收时间 |  | 2025年12月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.8 | 360 |  | 315.8 | 360 |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0126 | 0.0158 |  | 0.0126 | 0.0158 |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0006 | 0.0008 |  | 0.0006 | 0.0008 |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0599 | 0.0682 |  | 0.0599 | 0.0682 |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年