卫辉市大道筑路材料有限公司废弃建筑材料加工再利用项目

竣工环境保护验收意见

2026年3月，卫辉市大道筑路材料有限公司废弃建筑材料加工再利用项目竣工环境保护验收检测报告和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

## 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市卫辉市省道S227林桐线卫辉市安都乡北关村南

建设性质：扩建

产品规模：1-2cm石子75000t/a、2-3cm石子85000t/a、0.5-1cm石子40000t/a、小于0.5cm细骨料99861.97t/a

（二）建设过程及环保审批情况

《卫辉市大道筑路材料有限公司废弃建筑材料加工再利用项目环境影响报告表》由河南蓝天环境工程有限公司于2022年4月编制完成，于2022年4月25日卫辉市环境保护局以卫环监[2022]08号文对该项目环评报告表进行了批复。本项目竣工时间为2024年8月20日，排污许可证申报时间为2024年9月19日。

（三）投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资25万元，占比约为8.3%。

（四）验收范围

本次验收项目为《卫辉市大道筑路材料有限公司废弃建筑材料加工再利用项目》，主要为1-2cm石子75000t/a、2-3cm石子85000t/a、0.5-1cm石子40000t/a、小于0.5cm细骨料99861.97t/a生产线的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

## 二、工程变动情况

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施等方面均与环评及批复要求一致，与原环评及批复不一致的地方有：

（1）本项目原环评批复中给料、破碎、筛分工序废气收集后经1套袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒排放；实际建设中由于受生产车间布置影响，给料、破碎工序废气收集后经1套袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒排放；筛分工序废气收集后经1套袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒排放。较环评批复实际建设新增1套袋式除尘器和1根15m高排气筒，环保措施建设优于环评批复。对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》中“10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。根据排污许可核发技术规范可知，本次新增排放口为一般排放口，不影响产能，不新增污染物的排放，因此不属于重大变动。

（2）本项目原环评批复中振动筛4台，实际建设中振动筛3台、提升机1台，剩余1台振动筛不再建设。本项目主要决定产能的设备为破碎机，实际建设中破碎机型号及数量不变，其中振动筛和提升机设备数量的变动不改变生产工艺流程。因此其他配套设备数量的变动不影响产能，不新增污染物的排放，因此不属于重大变动。

综上所述，本项目变动情况不会导致《电镀建设项目重大变动清单》中的情形，不属于重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

（1）废水

本项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；职工生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

（2）废气

本项目给料废气、破碎废气经集气罩收集后引入袋式除尘器进行处理，处理后尾气经15m高排气筒排放；筛分废气经集气罩收集后引入袋式除尘器进行处理，处理后尾气经15m高排气筒排放。

（3）噪声

项目营运期噪声主要来源于给料机、破碎机、风机等生产设备产生的设备噪声，经过厂房隔声、基础减振，已减少工程噪声对厂址周围声环境的影响。

（4）固废

本项目建设一般固废暂存间1座（8m2）。

## 四、污染物达标排放情况

根据《卫辉市大道筑路材料有限公司废弃建筑材料加工再利用项目》竣工环境保护验收检测报告，检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。检测结果表明：

1、废气

本项目给料、破碎废气颗粒物排放浓度为3.4~3.9mg/m3，筛分废气颗粒物排放浓度为3.3~4.9mg/m3，均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。

本项目厂界无组织废气颗粒物排放浓度为0.245~0.296mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表2颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3的限值要求。

2、废水

本项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；员工生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

2、噪声

本项目各厂界噪声监测值昼间噪声值为57~58dB（A）、夜间噪声值为45~47dB（A），能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。

3、总量

本项目污染物按满负荷折算后排放总量颗粒物0.2757t/a，可以满足该项目审批部门核定总量控制要求中颗粒物0.2762t/a的总量控制要求。

## 五、工程建设对环境的影响

本项目废气和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。

## 六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收检测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，卫辉市大道筑路材料有限公司废弃建筑材料加工再利用项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

## 七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

## 八、验收人员信息